# ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МАШИНОЧИТАЕМЫЙ РЕЕСТР ФАЙЛОВ

Перечень на предыдущих страницах определяет ожидаемые виды исполнительной документации, но не позволяет автоматически выбрать сопоставимую и актуальную редакцию. Поэтому каждый загружаемый комплект сопровождается отдельным реестром CSV/XLSX/JSON; без него пакет принимается со статусом CLARIFICATION_REQUIRED.

| Поле | Обязательное значение |
| --- | --- |
| object_id | Стабильный идентификатор объекта/надзорного дела |
| file_id / file_name / SHA-256 | Уникальный идентификатор, исходное имя и контрольная сумма файла |
| doc_stage | PD / RD / ID |
| discipline | Раздел/марка комплекта: АР, КР, КЖ, ОВ, ВК и т. п. |
| document_code | Шифр документа или комплекта без свободного сокращения |
| revision | Номер/обозначение редакции |
| approval_status | DRAFT / APPROVED / FOR_CONSTRUCTION / SUPERSEDED / CANCELLED |
| approval_date | Дата утверждения или выдачи в производство работ |
| sheet_page_range | Диапазон листов/страниц и соответствие листа странице PDF |
| predecessor_id / successor_id | Связь заменённой и заменяющей редакций |
| signature_status | Наличие требуемой подписи/УКЭП либо признак отсутствия |

# ПРАВИЛА ВЫБОРА ИСТОЧНИКА ДЛЯ СРАВНЕНИЯ

| Ситуация | Результат системы |
| --- | --- |
| Есть одна применимая утверждённая редакция | Использовать её как источник сравнения; зафиксировать file_id и SHA-256 |
| Новая редакция явно заменяет старую | Старую сохранить для аудита, но исключить из эталонного сравнения |
| Несколько редакций без однозначного статуса | CLARIFICATION_REQUIRED; вывод о нарушении блокируется до решения инспектора |
| Обязательный документ отсутствует | MISSING_EVIDENCE; показать в комплектности, не считать нарушением |
| Документ неприменим к объекту/виду работ | NOT_APPLICABLE с обязательным основанием |
| Файл нечитаем или листы не сопоставлены | NOT_COMPARABLE; запросить замену/уточнение |

Система обязана хранить исходный файл, его хеш и цепочку редакций. Перезапись файла под тем же file_id запрещена. Повторная загрузка создаёт новую запись и новую версию протокола.